CodeVertex 项目计划

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着计算机科学教育的普及和算法竞赛的兴起，在线编程评测平台（Online Judge）已成为编程学习和竞赛训练的重要基础设施。CodeVertex 旨在打造一个功能完善、体验优秀的在线编程评测平台，为编程学习者和竞赛选手提供优质的学习和训练环境。

1.2 项目目标

构建一个功能完善的在线编程评测系统

支持多种编程语言的在线评测

提供丰富的题目资源和竞赛功能

建立活跃的学习社区

实现智能化的题目生成功能

1.3 项目范围

核心功能

用户管理与认证系统

在线评测系统（支持多种语言）

题目管理与标签系统

竞赛举办与排名系统

论坛与社区交流

队伍与团队协作

AI 题目生成系统（管理员专用）

扩展功能

系统监控与性能分析

错误记录与错题本

数据备份与导出

多媒体资源管理

2. 技术架构

2.1 技术栈

后端技术

框架：Spring Boot 2.2.3

编程语言：Java 8+

数据库：MySQL 8.0

缓存：Redis

ORM：Spring Data JPA

模板引擎：Thymeleaf

构建工具：Maven

前端技术

JavaScript 库：jQuery, Vue.js

CSS 框架：Semantic UI

富文本编辑器：Editor.md

图表库：ECharts

数学公式：KaTeX

判题系统

编程语言：Python 3

Web 框架：Flask + Tornado

判题核心：自研 Judger

容器化：Docker

基础设施

容器编排：Docker Compose

消息队列：可选扩展

监控：自研监控系统

3. 项目里程碑

3.1 第一阶段：基础功能

目标：搭建核心框架，实现基础功能

项目初始化与环境搭建

用户管理与认证系统

题目管理系统

基础评测系统

数据库设计与实现

Docker 容器化部署

3.2 第二阶段：社区与竞赛

目标：完善社区功能，实现竞赛系统

论坛文章与评论系统

竞赛举办与排名

队伍与团队协作

题解分享与讨论

用户个人空间与成就

3.3 第三阶段：智能化与优化

目标：引入 AI 题目生成功能，优化系统性能

AI 题目生成系统开发

系统性能优化

安全加固

3.4 第四阶段：高级功能

目标：实现高级特性，提升用户体验

实时直播与互动

虚拟比赛与训练

数据分析与可视化

移动端适配

API 开放平台

4. 质量保障

4.1 测试策略

单元测试：核心业务逻辑 80% 覆盖率

集成测试：关键路径 100% 覆盖

性能测试：支持 1000+ 并发用户

安全测试：定期安全审计与渗透测试

4.2 监控指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 系统可用性 | 99.9% |
| 评测响应时间 | < 5s |
| 页面加载时间 | < 2s |
| API 响应时间 | < 500ms |
| 错误率 | < 0.1% |