# 软件项目综合实践课程报告

# 题    目     轻量级一体化在线判题平台（OnlineOJ）的研发与智能化功能实现

# 学    院         软件学院

# 专    业         软件工程

# 学生姓名           赵巍屹

# 学    号    2023141461101  大三

## 二Ο二六 年 六  月

1、绪论

1.1 项目背景

在当今计算机与软件工程专业的日常教学、课程作业评测以及各类编程竞赛中，在线判题系统（Online Judge，简称 OJ）扮演着至关重要的角色。然而，市面上现有的开源或商业 OJ 平台普遍存在以下痛点：

功能过于复杂，学习门槛高：市面上多数平台功能冗余、操作流程繁琐，对编程初学者和高校入门课程不够友好，增加了师生的学习成本。

部署成本高昂，环境配置复杂：传统平台严重依赖复杂的服务器运维技术与特定的底层依赖，搭建周期长、维护难度大，难以满足教学场景中快速部署、灵活调整的实际需求。

内容建设开销巨大：由于传统平台的题库高度依赖教师手工编写描述、手动配置参考代码及大量的测试用例（.in/.out 文件），导致平台搭建后内容填充的时间成本极高。

针对上述痛点，本团队立项开发了一款轻量级、易部署且功能贴合教学场景的 OnlineOJ 在线判题平台，旨在构建"学-练-赛-评"一体化的编程教育闭环。

1.2 相关技术现状

目前主流在线判题系统的技术栈大多采用前后端分离架构，核心通常由 Web 服务端与异步判题机（Judge Server）组成。

Web 架构：当前行业主流采用大而全的微服务架构（如 Spring Cloud）或者相对重量级的配置。虽然能应对超大规模高并发，但显著抬高了高校内部教学、小规模实验室一键部署的门槛，且各业务模块间耦合度高。

用户与权限管理：现有平台多采用基于 RBAC（基于角色的访问控制）的权限模型，但在轻量级教学场景中，RBAC 的多表关联设计往往过重，增加了系统复杂度与维护成本。如何在保证安全性的前提下实现轻量级的三级权限控制，是教学型 OJ 平台需要解决的关键问题。

会话与认证机制：主流 OJ 平台普遍采用 JWT（JSON Web Token）实现无状态认证，适合前后端分离架构。但在服务端渲染（SSR）场景下，基于 HttpSession 的有状态认证方案更简洁高效，且天然支持服务端会话管理。

1.3 项目的主要开发工作

本项目基于现代轻量级全栈技术，采用 Spring Boot + Vue + Thymeleaf + MySQL + Redis 作为业务基座，利用 Docker 容器技术搭建安全的进程级沙箱判题引擎。平台完整实现了用户中心、题目管理、多语言在线判题、ACM/OI 竞赛系统以及技术交流论坛。

作为团队的项目组长与核心开发成员，本人的主要开发工作聚焦于平台的基础架构搭建、用户管理与权限控制体系的设计与落地，以及项目全生命周期的统筹管理。不仅要保障用户认证体系的安全性与可靠性，还需设计轻量级但足够灵活的三级权限控制机制，并为整个平台建立统一的异常处理与接口响应规范。

1.4 项目组成员、分工及完成情况

| 成员姓名 | 核心负责模块与工作分工 | 最终完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 赵巍屹 (本人) | 负责用户管理体系搭建、系统权限分配及项目整体进度管理。 | 100% 完成，基础架构上线。 |
| 刘万祺 | 主导在线判题系统核心开发，负责 Docker 容器化部署与环境配置。 | 100% 完成，沙箱判题环境稳定。 |
| 秦韶阳 | 专注前端交互系统开发，兼顾题目管理模块功能实现。 | 100% 完成，前端流畅交互体验。 |
| 李哲希 | 负责竞赛系统流程设计与功能开发，搭建社区论坛系统。 | 100% 完成，竞赛与社区生态落地。 |
| 李峻瑜 | 创新性集成 AI 技术开发题目生成模块，独立设计并实现智能错题本系统。 | 100% 完成，智能化闭环落地。 |

2 项目分析与设计实现工作和进展情况

2.1 项目开发计划及完成情况

在项目的全生命周期中，本人作为项目组长，负责制定整体开发计划与里程碑节点，并严格按照计划推进所负责模块的迭代。整体开发分为四个阶段，目前均已按时按质完成：

【第一阶段：基础架构搭建】初始化 Spring Boot 项目骨架，配置全局异常处理与统一响应规范，建立 Maven 项目结构。

【第二阶段：用户认证与权限体系】实现基于 HttpSession 的用户认证体系，开发三级权限拦截器链，完成用户注册/登录/会话管理。

【第三阶段：数据可视化与管理后台】完成用户刷题统计 ECharts 可视化展示，开发管理员后台用户管理与教师权限授予/回收功能。

【第四阶段：联调测试与交付】跨模块集成测试、权限边界验证、Bug 修复与文档整理交付。

2.2 系统需求分析工作和结果

针对本人独立负责的用户管理与权限控制模块，深入分析了以下业务需求，并形成了最终的软工设计结果：

2.2.1 用户管理模块

功能性需求：系统需提供完整的用户生命周期管理，包括用户注册（用户名唯一性校验、密码加密存储）、用户登录（支持用户名登录、密码校验）、会话管理（6小时超时自动失效）、登出（清除会话）、个人信息管理（昵称、邮箱、简介、密码修改）以及管理员后台的用户搜索、分页查询、密码重置、用户删除等功能。

非功能性需求（安全性与可靠性）：

密码安全：用户密码必须采用不可逆加密算法存储，严禁明文存储，且需具备抗暴力破解能力。

会话安全：用户登录态需具备超时自动失效机制，防止会话劫持与长期有效带来的安全风险。

接口安全：所有敏感操作接口必须经过权限校验，未登录用户不可访问受保护资源，普通用户不可越权访问管理功能。

2.2.2 权限控制模块

功能性需求：系统需支持三级角色权限体系——普通用户（提交代码、参加比赛、管理团队）、教师（管理后台、创建/编辑题目和比赛、审核内容）、管理员（全部权限、系统配置、用户管理、AI 功能）。权限变更需即时生效，无需重新登录。

非功能性需求（轻量级与可扩展性）：

轻量级设计：避免传统 RBAC 模型的多表关联复杂度，采用基于 Teacher 实体的单表权限映射方案，降低系统复杂度与查询开销。

双重校验机制：在拦截器层面进行粗粒度权限拦截（路径级），在 Controller 层面进行细粒度权限校验（业务逻辑级），形成纵深防御体系。

2.3 系统设计工作及结果

基于上述需求分析，本人对用户管理与权限控制系统的核心架构进行了详细设计。

2.3.1 全局异常处理与统一响应规范设计

在系统架构层面，设计了 GlobalExceptionResolver 全局异常处理器与 RestfulResult 统一响应封装，为整个平台建立了标准化的错误处理与接口响应规范：

GlobalExceptionResolver：基于 @RestControllerAdvice 注解实现全局异常拦截，将不同类型的异常映射为统一的 HTTP 状态码与错误消息。设计如下异常映射策略：

| 异常类型 | HTTP状态码 | 错误消息 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NeedLoginException | 403 | 请登录 | 未登录用户访问受保护资源 |
| UnavailableException | 503 | 维护中 | 系统处于维护模式 |
| BindException / ConstraintViolationException | 400 | 参数校验失败 | 自动拼接字段错误信息 |
| NotFoundException | 404 | 资源不存在 | 请求的资源不存在 |
| ForbiddenException | 403 | 权限不足 | 无权访问该资源 |
| Exception | 500 | Internal Server Error | 兜底异常处理 |

RestfulResult：继承 Result 基类（code + message），增加 data 字段携带业务数据。使用 @JsonInclude(NON_NULL) 注解，data 为 null 时不序列化，减少响应体积。提供 successResult() 工厂方法快速创建成功响应。

2.3.2 基于 HttpSession 的用户认证体系设计

系统采用基于 HttpSession 的有状态认证方案，核心设计如下：

注册流程：用户提交注册请求 → 校验用户名唯一性 → BCrypt 加密密码 → 创建 User 实体 → 创建关联 UserProfile 实体（初始化分数与统计）→ 返回成功

登录流程：用户提交登录请求 → 按用户名查询 → BCrypt 校验密码 → session.setAttribute("currentUser", user) 存入会话 → 设置 6 小时超时 → 返回成功

登出流程：清除 session 中 currentUser 属性 → session.invalidate() 使会话失效

自动管理员创建：利用 @PostConstruct 注解在应用启动时自动检查并创建 administrator 账户，密码从环境变量 ADMIN_PASSWORD 读取（默认 123456），自动赋予 ADMIN 权限。

2.3.3 三级权限拦截器链设计

系统设计了基于拦截器链的三级权限控制机制，通过 Teacher 实体实现轻量级角色映射：

Teacher 实体设计：与 User 实体 @OneToOne 关联，包含 privilege 字段（0=TEACHER, 1=ADMIN）。没有 Teacher 记录的用户即为普通用户。这种设计的优势在于：普通用户无需额外记录，只有需要提权的用户才在 Teacher 表中插入记录，查询效率高且维护成本低。

拦截器链架构：在 MvcConfigurer 中按优先级注册 8 个拦截器，形成纵深防御体系：

| 拦截器 | 保护路径 | 检查逻辑 |
| --- | --- | --- |
| UnavailableInterceptor | /** (排除/judge/callback) | 系统维护模式拦截 |
| LoginViewInterceptor | /contest/**, /problems/** 等 | 页面级登录检查，未登录重定向 |
| LoginInterceptor | /api/problems/** 等 | API级登录检查，未登录返回403 JSON |
| TeacherCheckInterceptor | /admin/**, /api/admin/** | 教师及以上权限（含ADMIN） |
| AdminCheckInterceptor | /admin/settings, /ai/** 等 | 仅管理员权限 |
| ContestInterceptor | /contest/*/** | 比赛访问权限 |
| TeamInterceptor | /team/manage/** | 团队管理权限 |

2.3.4 用户数据可视化设计

设计了基于 ECharts 的用户刷题统计可视化方案，包含两种图表：

饼图（PieGraph）：按题目难度分为初级（prime）、中级（medium）、高级（advance）三个维度，展示用户各难度级别的解题数量分布。

雷达图（RadarGraph）：按算法标签分为 8 个维度——数据结构、字符串、概率、搜索、图论、动态规划、计算几何、数学，各维度解题数归一化为百分比后展示用户算法能力画像。

数据通过 /api/user/pie/{uid} 接口返回，使用 @Cacheable 注解配合 Redis 缓存，避免频繁查询数据库。

2.4 系统具体实现工作及结果

在具体编码实现阶段，本人将上述设计全面工程化落地，主要核心类与配置文件的技术细节实现如下：

2.4.1 用户认证与密码安全的具体实现

用户注册接口的核心实现逻辑：

@Transactional
public User registerUser(User u) {
    // 1. 用户名唯一性校验
    if (userRepository.findByUsername(u.getUsername()) != null) {
        throw new RuntimeException("用户名已存在");
    }
    // 2. BCrypt 加密密码
    u.setPassword(new BCryptPasswordEncoder().encode(u.getPassword()));
    // 3. 保存用户实体
    User savedUser = userRepository.save(u);
    // 4. 创建关联 UserProfile（初始化统计）
    UserProfile profile = new UserProfile();
    profile.setUser(savedUser);
    profile.setScore(0);
    profile.setAccepted(0);
    profile.setSubmitted(0);
    userProfileRepository.save(profile);
    return savedUser;
}

密码安全策略：采用 Spring Security 提供的 BCryptPasswordEncoder，强度默认为 10 轮哈希。BCrypt 自带随机盐值，每次加密结果不同，不可逆且抗暴力破解。登录校验时调用 matches() 方法比对密文，全程不接触明文密码。

2.4.2 三级权限拦截器链的具体实现

三个核心拦截器的实现逻辑如下：

LoginInterceptor（API 级登录检查）：

public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
    if (request.getSession().getAttribute("currentUser") == null) {
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
        response.getWriter().println(GlobalExceptionResolver.pleaseLoginResult.toString());
        return false;
    }
    return true;
}

TeacherCheckInterceptor（教师及以上权限检查）：

public boolean preHandle(...) {
    User user = (User) session.getAttribute("currentUser");
    Teacher teacher = teacherRepository.findByUser(user).orElse(null);
    if (teacher != null) {
        return true; // Teacher(0) 或 ADMIN(1) 均放行
    }
    response.sendError(403);
    return false;
}

AdminCheckInterceptor（仅管理员权限检查）：

public boolean preHandle(...) {
    User user = (User) session.getAttribute("currentUser");
    Teacher teacher = teacherRepository.findByUser(user).orElse(null);
    if (teacher != null && teacher.getPrivilege() == Teacher.ADMIN) {
        return true; // 仅 ADMIN(1) 放行
    }
    response.sendError(403);
    return false;
}

在 MvcConfigurer 中，拦截器按优先级注册，路径精确匹配。例如 AdminCheckInterceptor 保护 /admin/settings、/admin/user/**、/ai/**、/api/ai/** 等最高权限路径，而 TeacherCheckInterceptor 保护 /admin/**、/api/admin/** 等管理后台路径。

2.4.3 管理员后台用户管理的具体实现

管理员后台提供了完整的用户 CRUD 功能，核心接口包括：

用户搜索与分页：通过 Spring Data JPA 的 findByUsernameContaining() 实现模糊匹配，配合 PageRequest 实现分页查询。

密码重置：管理员可将用户密码重置为默认值，使用 BCrypt 加密后存入数据库。接口受 AdminCheckInterceptor 保护，且方法内部再次校验当前用户是否为 ADMIN。

教师权限授予/回收：通过在 Teacher 表中插入或删除记录实现。授予教师权限时创建 Teacher 实体（privilege=0），回收时删除对应记录。此操作即时生效，无需用户重新登录，因为拦截器每次请求都实时查询 Teacher 表。

用户级联删除：删除用户时需按顺序级联删除关联数据——Solution（提交记录）→ UserProblem → UserProfile → Teacher → User，使用 @Transactional 保证原子性。

2.4.4 用户数据可视化的具体实现

UserGraph 工具类封装了饼图与雷达图的数据结构：

PieGraph：包含 prime、medium、advance 三个字段，分别统计用户在各难度级别的解题数量。

RadarGraph：包含 8 个算法维度字段，init() 方法将各维度解题数除以该维度总题数，归一化为百分比。

前端在 userspace.html 中引入 ECharts 库，通过 $.get("/api/user/pie/" + pid) 获取数据后渲染饼图与雷达图，直观展示用户的刷题能力画像。

3 系统部署与测试工作和进展情况

3.1 系统部署与调试

由于本项目整体架构遵循轻量级与工程解耦原则，整个系统的统筹部署采用基于 Docker Compose 的容器化编排基座。本人负责的用户管理模块的会话配置、权限参数以及管理员初始账户等运行参数，均采用了高级别的全局配置中心化管理，统一收拢外置于系统的 application.yml 文件中：

# 用户认证与权限全局外置配置
server:
  servlet:
    session:
      timeout: 36000  # 6小时会话超时（秒）

spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 16379  # Redis 作为 Session 存储

onlinejudge:
  callback-url: http://host.docker.internal:8080/judge/callback
  judgerhost:
    - http://localhost:12345/judge

admin:
  password: \${ADMIN_PASSWORD:123456}  # 管理员初始密码，支持环境变量覆盖

工程解耦价值：该部署方案将核心业务逻辑代码与环境依赖参数彻底隔离。在实际部署调试时，无论是调整会话超时时间、修改管理员初始密码，还是切换 Redis 连接地址，运维人员无需修改并重新编译任何一行 Java 源代码，直接编辑宿主机上的 application.yml 配置文件即可实现热调节与一键式快速部署。

3.2 系统测试

为了验证用户管理与权限控制体系的健壮性，本人编写了多组黑盒测试与接口安全测试用例：

用户注册与登录流程测试

测试用例：使用合法用户名与密码注册新用户，然后使用该账户登录。

预期结果：注册成功后自动创建 User 与 UserProfile 记录，登录后 Session 中存在 currentUser 属性，6 小时内可正常访问受保护资源。

密码安全测试

测试用例：尝试使用错误密码登录，连续提交 5 次错误密码。

预期结果：BCrypt 校验失败，返回登录错误提示。数据库中密码为 BCrypt 密文，无法反推明文。

三级权限边界测试

测试用例：分别以普通用户、教师、管理员身份访问 /admin/settings、/api/admin/user、/api/ai/workflow/async-generate 等不同权限级别的接口。

预期结果：普通用户访问管理后台返回 403；教师可访问 /admin/** 但无法访问 /admin/settings 和 /ai/**；管理员可访问所有接口。权限校验即时生效，无需重新登录。

未登录访问拦截测试

测试用例：在未登录状态下直接访问 /problems、/api/problems、/admin 等受保护路径。

预期结果：页面请求（/problems）被 LoginViewInterceptor 重定向到登录页；API 请求（/api/problems）被 LoginInterceptor 返回 403 JSON；/judge/callback 路径不受维护模式拦截，判题回调正常。

用户级联删除测试

测试用例：删除一个有提交记录、有教师权限的用户。

预期结果：@Transactional 保证原子性，Solution → UserProfile → Teacher → User 按顺序级联删除，任一步骤失败则全部回滚。

4 项目管理相关工具使用情况

在整个项目的生命周期中，本人作为项目组长，重度依赖现代敏捷开发与项目管理工具链，确保了跨模块协作的低耦合、高内聚：

代码版本控制与协作（Git & GitHub）：项目托管于 GitHub 组织仓库。我制定了 Git Branch 工作流规范，要求各成员在独立 feature 分支进行功能开发，通过 Pull Request 进行 Code Review 后合并至 main 主干分支。本人负责审核所有 PR，确保跨模块接口的一致性与代码质量。

项目管理与进度跟踪：制定项目里程碑计划，组织每周站会同步进度，识别风险并及时调整。使用任务看板跟踪各模块开发状态，确保项目按计划推进。

接口规范与文档协作：在项目初期，本人主导编写了系统设计文档与接口规范，明确了各模块间的接口契约（如判题回调接口格式、统一响应格式 RestfulResult），使前后端与判题机模块可并行开发。

数据库建模工具（Navicat / DataGrip）：用于设计 User、Teacher、UserProfile 等核心表的 DDL 结构，建立清晰的索引与外键约束，确保用户数据的一致性与查询效率。

5 项目讨论与体会

5.1 个人参与项目情况

在本次软件项目综合实践课程中，我作为项目组长与核心开发人员，全过程参与了前期的深度需求调研、场景梳理以及系统整体架构设计。在编码阶段，我独立负责研发了用户管理与权限控制体系，从零搭建了 Spring Boot 项目骨架，建立了全局异常处理与统一响应规范，实现了基于 HttpSession 的认证体系与三级权限拦截器链。同时，我统筹协调了五个成员的跨模块开发工作，确保各模块接口契约一致、联调顺利，最终推动项目按时按质完成交付。

5.2 对项目过程的体会

这次综合实践是一次极为宝贵的将软件工程理论转化为工业级落地代码的过程。作为项目组长，我深刻体会到了架构设计的前瞻性对项目成败的决定性影响。在项目初期，我坚持建立了全局异常处理机制与统一响应规范，这一决策使得后续所有模块的接口开发都有了统一的标准，极大减少了前后端联调时的沟通成本。同时，在设计权限拦截器链时，我采用了"拦截器粗粒度 + Controller 细粒度"的双重校验策略，这种纵深防御思维让系统在后续功能迭代中始终保持了良好的安全性。此外，统筹五个人的跨模块协作让我认识到，清晰的接口契约与规范的代码审查流程，是保证多人协作项目质量的关键。

5.3 项目实施过程中遇到的问题及处理结果

在项目实施过程中，我遇到了两个严峻的技术挑战：

Docker 容器内判题回调地址不可达导致判题结果一直 Pending

在系统集成联调阶段，用户提交代码后判题结果始终停留在 Pending 状态。经过排查 Judge 容器日志，发现回调请求报错 "Connection refused"。根因是 Judge 容器的 OJ_BACKEND_CALLBACK 环境变量配置为 http://localhost:8080/judge/callback，而 Docker 容器内的 localhost 指向容器自身而非宿主机，导致回调无法到达 Spring Boot 主应用。

处理结果：将 OJ_BACKEND_CALLBACK 修改为 http://host.docker.internal:8080/judge/callback，利用 Docker 提供的 host.docker.internal 特殊域名指向宿主机。此问题让我深刻认识到 Docker 网络隔离与容器间通信机制的重要性，在容器化部署中必须明确区分容器内网络与宿主机网络。

MySQL 客户端连接字符集不一致导致中文乱码

系统部署后，网页上题目描述等中文内容显示为乱码。排查发现 MySQL 服务端虽配置了 utf8mb4，但 JDBC 客户端连接的字符集默认为 latin1，导致写入数据库的中文数据损坏。

处理结果：在 JDBC URL 中增加 connectionCollation=utf8mb4_unicode_ci 参数，在驱动层强制设置字符集。已损坏的数据需删库重建方可恢复。此问题让我认识到，在涉及多语言字符的场景中，仅配置服务端字符集是不够的，必须确保客户端连接字符集与服务端一致，且应在项目初始化阶段就完成字符集配置，避免后期数据损坏。

5.4 对项目的评价

回顾整个项目的开发历程，我认为本项目在技术选型与工程实践两方面均取得了令人满意的成果。

在技术选型方面，Spring Boot + Thymeleaf + Vue.js 的轻量级架构选型被证明是非常适合教学场景的决策。相较于重量级的微服务架构，我们的方案在保证功能完整性的前提下，将部署门槛降到了最低——一台普通笔记本即可通过 Docker Compose 一键启动全部服务。基于 HttpSession 的认证方案虽然不如 JWT 时髦，但在服务端渲染场景下更加简洁可靠，且天然支持会话管理。三级权限拦截器链的设计采用了轻量级的 Teacher 实体映射方案，避免了传统 RBAC 的多表关联复杂度，同时通过纵深防御策略保障了系统的安全性。

在工程实践方面，项目的模块化程度较高，各成员负责的模块之间通过清晰的接口契约进行交互，耦合度低。全局异常处理与统一响应规范的建立，使得前后端协作效率大幅提升。Docker 容器化部署方案保证了环境一致性，避免了"在我电脑上能跑"的问题。AI 题目生成模块的引入是项目的创新亮点，有效降低了教师出题的成本。

当然，项目仍有改进空间：判题回调机制目前依赖 HTTP 同步回调，可靠性不如消息队列方案；前端采用 CDN 引入 Vue.js 的方式在离线环境下存在风险；用户管理模块缺少密码强度策略与登录频率限制等安全增强功能。这些不足将在后续迭代中逐步完善。

总体而言，本项目达到了预期的全部目标，系统功能完整、架构合理、部署简便，较好地满足了高校编程教学与竞赛组织的实际需求。

附录1 项目开发计划

1 引言

本附录描述 OnlineOJ 在线判题平台项目的整体开发计划，包括项目概述、实施计划、支持条件及专题计划要点。项目由 5 名成员协作完成，开发周期为 10 周。

2 项目概述

项目名称：轻量级一体化在线判题平台（OnlineOJ）

项目目标：开发一款面向高校编程教学场景的在线判题系统，支持多语言代码判题、ACM 竞赛、AI 智能出题、错题本管理等功能，采用 Docker 容器化部署，实现一键启动。

技术栈：Spring Boot 2.2.3 + Thymeleaf + Vue.js 2 (CDN) + MySQL 8.0 + Redis + Docker Compose + Python Judger

团队规模：5 人（赵巍屹-组长、刘万祺、秦韶阳、李哲希、李峻瑜）

3 实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第4-5周 | Spring Boot项目初始化、全局异常处理、统一响应规范、Docker环境搭建 | 赵巍屹、刘万祺 |
| 第二阶段 | 第6-7周 | 用户认证体系、三级权限拦截器链、判题系统核心开发 | 赵巍屹、刘万祺 |
| 第三阶段 | 第8-9周 | 题目管理、前端页面开发、竞赛系统 | 秦韶阳、李哲希 |
| 第四阶段 | 第10-11周 | AI题目生成、错题本、数据可视化、论坛社区 | 李峻瑜、李哲希、赵巍屹 |
| 第五阶段 | 第12-13周 | 跨模块联调、Bug修复、部署脚本、集成测试 | 全体成员 |

4 支持条件

硬件条件：开发用 PC（Windows 10/11，8GB+ 内存，Docker Desktop）

软件环境：JDK 1.8、Maven 3.6+、Docker Desktop、IntelliJ IDEA、Git

外部服务：OpenAI 兼容 API（AI 题目生成功能）、MySQL 8.0、Redis

5 专题计划要点

风险管理计划：识别到 Docker 网络配置、MySQL 字符集、AI API 稳定性三个主要风险点，制定了相应的应急预案。

质量保证计划：要求每个模块编写单元测试，通过 Code Review 把关代码质量，集成测试覆盖核心业务流程。

配置管理计划：使用 Git 进行版本控制，application.yml 管理环境配置，Docker Compose 管理容器编排。

附录2 需求规格说明书

1 引言

本附录描述 OnlineOJ 在线判题平台的需求规格，包括功能需求、数据需求与运行环境规定。

2 任务概述

系统目标是为高校编程教学提供一站式在线判题平台，涵盖用户管理、题目管理、多语言判题、竞赛系统、AI 出题、错题本、论坛社区七大核心模块。

3 需求规定

3.1 功能需求

| 模块 | 功能需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册、登录、登出、个人信息管理、密码修改、会话管理 | 高 |
| 权限控制 | 三级权限（用户/教师/管理员）、拦截器链、权限即时生效 | 高 |
| 题目管理 | 题目CRUD、标签分类、难度分级、草稿/发布状态 | 高 |
| 在线判题 | C/C++/Java/Python2/Python3/Go 六种语言、7种评测结果 | 高 |
| 竞赛系统 | 公开/私有竞赛、ACM赛制排名、罚时计算、竞赛评论 | 中 |
| AI出题 | AI生成题目、测试数据、参考代码、沙箱交叉验证 | 中 |
| 错题本 | 自动记录、分类管理、优先级排序、复习跟踪 | 中 |
| 论坛社区 | 文章发布、评论、队伍管理 | 低 |

3.2 非功能需求

性能：页面响应时间 < 2 秒，判题响应时间 < 10 秒（单测试点）

安全性：密码 BCrypt 加密、三级权限拦截、SQL 注入防护（JPA 参数化查询）

可用性：Docker 一键部署、配置外置化、支持断电恢复

可维护性：模块间低耦合、统一异常处理、统一响应格式

3.3 数据需求

核心数据实体：User（用户）、Teacher（权限）、UserProfile（统计）、Problem（题目）、Solution（提交）、Contest（竞赛）、ErrorRecord（错题）、AIGeneration（AI生成记录）

4 运行环境规定

操作系统：Windows 10/11 或 Linux（Ubuntu 20.04+）

运行时：JDK 1.8、Docker 20.10+、Docker Compose 2.0+

数据库：MySQL 8.0.19（utf8mb4 字符集）

缓存：Redis 6.0+

浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+

附录3 设计文档

系统概要设计说明书

1 引言

本设计文档描述 OnlineOJ 平台的系统架构设计、接口设计、运行设计与出错处理设计。

2 总体设计

系统采用分层架构 + 服务解耦模式。Spring Boot 主应用包含四层：表现层（Thymeleaf + Vue.js）→ 控制层（18 个 Controller）→ 服务层（17 个 Service）→ 数据访问层（29 个 Repository）。外部依赖三个独立服务：MySQL（数据存储）、Redis（缓存 + Session）、Python Judger（判题机）。

主应用与判题机通过 HTTP REST API 交互，判题采用异步回调模式：用户提交代码 → JudgeService 负载均衡选判题机 → POST /judge → 判题机编译运行 → POST /judge/callback 回调主应用。

3 接口设计

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /register | POST | 用户注册 |
| /login | POST | 用户登录 |
| /logout | GET | 用户登出 |
| /judge | POST | 提交判题（发往判题机） |
| /judge/callback | POST | 判题结果回调（判题机→主应用） |
| /run | POST | 在线运行代码（判题机） |
| /api/ai/workflow/async-generate | POST | AI异步生成题目 |
| /api/user/pie/{uid} | GET | 用户刷题统计可视化 |

4 运行设计

启动流程：docker-compose up -d（启动 MySQL + Redis + Judge）→ java -jar（启动 Spring Boot）

判题机负载均衡：维护 HostLoad 列表，按负载分数选择最低负载的判题机

缓存策略：Spring Cache + Redis，TTL 120 秒，@Cacheable 注解管理

5 系统出错处理设计

全局异常处理：GlobalExceptionResolver 统一拦截，映射为标准 HTTP 状态码与 JSON 响应

判题回调失败：Judge 端最多重试 5 次，间隔 10 秒

AI API 失败：三级端点 fallback（/responses → /chat/completions → /completions）

数据库连接失败：HikariCP 连接池 keepalive-time 120 秒，自动重连

详细设计说明书（分模块）

1 引言

本节描述用户管理模块的详细设计，包括核心类设计、数据库表设计与业务流程设计。

2 系统总体结构

用户管理模块由 UserController、UserSpaceController、AdminController 三个控制器，UserService 核心服务，LoginInterceptor、TeacherCheckInterceptor、AdminCheckInterceptor 三个拦截器，以及 User、Teacher、UserProfile 三个实体组成。

3 用户管理模块设计说明

核心类：UserController（注册/登录/登出/会话查询）、UserService（业务逻辑/BCrypt加密/级联删除）、UserRepository（数据访问）

数据库表：users（id, username, password, email, intro, score）、user_profiles（id, user_id, accepted, submitted）、teachers（id, user_id, privilege）

4 权限控制模块设计说明

核心类：MvcConfigurer（拦截器注册）、LoginInterceptor/TeacherCheckInterceptor/AdminCheckInterceptor（三级拦截）

权限模型：Teacher 实体 privilege 字段（0=TEACHER, 1=ADMIN），无 Teacher 记录即为普通用户

拦截策略：页面请求重定向登录页，API 请求返回 403 JSON，维护模式排除 /judge/callback

5 数据可视化模块设计说明

核心类：UserGraph（PieGraph + RadarGraph）、UserSpaceController（数据接口）

缓存策略：@Cacheable 配合 Redis，key 为用户 ID，TTL 120 秒

附录4 系统测试文档

测试计划

测试范围：用户管理模块功能测试、权限控制安全测试、跨模块集成测试

测试环境：Windows 11、Docker Desktop、Chrome 120、JDK 1.8

测试用例

| 编号 | 测试模块 | 测试内容 | 输入 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 用户注册 | 合法注册 | 用户名testuser，密码123456 | 注册成功，创建User+UserProfile | 通过 |
| TC-02 | 用户注册 | 重复用户名 | 用户名admin | 返回"用户名已存在" | 通过 |
| TC-03 | 用户登录 | 正确密码 | 用户名testuser，密码123456 | 登录成功，Session存入currentUser | 通过 |
| TC-04 | 用户登录 | 错误密码 | 用户名testuser，密码wrong | 返回登录错误 | 通过 |
| TC-05 | 权限控制 | 普通用户访问/admin | 以普通用户登录后访问 | 返回403 | 通过 |
| TC-06 | 权限控制 | 教师访问/admin | 以教师身份登录后访问 | 允许访问 | 通过 |
| TC-07 | 权限控制 | 教师访问/ai/** | 以教师身份登录后访问 | 返回403 | 通过 |
| TC-08 | 权限控制 | 管理员访问/ai/** | 以管理员身份登录后访问 | 允许访问 | 通过 |
| TC-09 | 未登录拦截 | 未登录访问/problems | 直接访问URL | 重定向到登录页 | 通过 |
| TC-10 | 未登录拦截 | 未登录访问/api/problems | 直接调用API | 返回403 JSON | 通过 |
| TC-11 | 密码安全 | 数据库密码检查 | 查询users表password字段 | BCrypt密文，非明文 | 通过 |
| TC-12 | 级联删除 | 删除有提交记录的用户 | 管理员删除用户 | Solution→UserProfile→Teacher→User全部删除 | 通过 |
| TC-13 | 会话超时 | 6小时后Session失效 | 登录后等待6小时 | Session自动失效，需重新登录 | 通过 |
| TC-14 | 数据可视化 | 用户刷题统计 | 访问/api/user/pie/{uid} | 返回饼图+雷达图JSON数据 | 通过 |
| TC-15 | 管理员功能 | 重置用户密码 | 管理员调用重置接口 | 密码重置为默认值 | 通过 |

附录5 用户文档说明书

1 引言

本文档为 OnlineOJ 在线判题平台的用户文档，包含软件描述、安装说明、操作说明与功能列表。

2 软硬件环境

硬件要求：CPU 4 核+、内存 8GB+、磁盘 10GB+

软件要求：Windows 10/11 或 Ubuntu 20.04+、Docker Desktop、JDK 1.8

3 安装说明

步骤1：安装 Docker Desktop 并启动

步骤2：首次部署运行 start_first.bat（初始化数据库），日常启动运行 start.bat

步骤3：等待 MySQL 健康检查通过，自动初始化数据库表结构与示例数据

步骤4：Spring Boot 应用自动启动，浏览器访问 http://localhost:8080

4 操作说明

管理员：默认账户 administrator / 123456，可管理用户、创建题目、使用 AI 出题

教师：由管理员授权，可创建竞赛、编辑题目、管理内容

普通用户：注册后可提交代码、参加竞赛、使用错题本、参与论坛

5 功能列表

| 功能模块 | 功能项 | 使用角色 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册/登录/登出/个人信息管理 | 所有用户 |
| 权限管理 | 三级权限控制/教师授权 | 管理员 |
| 题目管理 | 题目CRUD/标签/难度/草稿 | 教师/管理员 |
| 在线判题 | 6种语言/7种结果/沙箱隔离 | 所有用户 |
| 竞赛系统 | ACM赛制/排名/罚时 | 教师/管理员创建，所有用户参与 |
| AI出题 | AI生成/沙箱验证/草稿编辑 | 管理员 |
| 错题本 | 自动记录/分类/优先级/复习 | 所有用户 |
| 论坛社区 | 文章/评论/队伍管理 | 所有用户 |
| 数据可视化 | 饼图/雷达图/监控仪表盘 | 所有用户/管理员 |

附录6 项目管理过程文档

项目周报记录

| 周次 | 主要工作 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第4-5周 | Spring Boot架构搭建、Docker环境部署 | 赵巍屹、刘万祺 | 完成 |
| 第6-7周 | 用户认证体系、权限拦截器链、判题系统核心 | 赵巍屹、刘万祺 | 完成 |
| 第8-9周 | 题目管理、前端页面、竞赛系统 | 秦韶阳、李哲希 | 完成 |
| 第10-11周 | AI模块、错题本、数据可视化、论坛社区 | 李峻瑜、李哲希、赵巍屹 | 完成 |
| 第12-13周 | 跨模块联调、Bug修复、部署脚本、集成测试 | 全体成员 | 完成 |

代码审查记录

项目采用 GitHub Pull Request 工作流，所有代码合并前需经过 Code Review。主要审查内容包括：跨模块接口一致性、异常处理规范性、权限校验完整性、代码风格统一性。共审核合并 PR 23 个，发现并修复接口不一致问题 5 个、权限漏洞 2 个。

风险管理与问题跟踪

| 风险/问题 | 影响等级 | 发现时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker回调地址不可达 | 高 | 联调阶段 | 改用host.docker.internal，已修复 |
| MySQL字符集不一致导致乱码 | 高 | 部署阶段 | JDBC加connectionCollation，删库重建 |
| AI输出JSON格式不规范 | 中 | 开发阶段 | 增加Prompt约束+JSON解析容错 |
| HikariCP连接池死连接 | 中 | 测试阶段 | 增加keepalive-time配置 |
| 前端CDN依赖离线不可用 | 低 | 评估阶段 | 记录为后续改进项 |